Expo Santa Fe

Portal para Expositores

AVISO DE PROPIEDAD

La información de este documento es confidencial. Queda prohibida la reproducción de esta información o el intercambio con cualquier otra parte sin consentimiento por escrito.

| NOMBRE DEL CLIENTE: | SAAS | Presentado por: | César Ortega |
| --- | --- | --- | --- |

# RESUMEN DEL PROYECTO

Contexto

En Expo Santa Fe se ofrecen servicios adicionales que pueden ser contratados, pagados y facturados durante la ejecución de los eventos que suceden ahí. El equipo que administra los servicios adicionales registra y gestiona de forma manual órdenes de servicio que contienen productos y servicios que se le brindarán tanto al comité organizador como a los expositores del evento.

Las órdenes de servicio se crean con un esquema de listas de precios diferenciadas para comités organizadores y expositores que incluyen estrategias como precio anticipado, normal y tardío. Además de administrar la relación con los clientes (Expositores, Montadores u otros participantes en el evento también se emiten cotizaciones y se reciben pagos a través de diversos medios y esquemas distintos, como el pago en firme y pago diferido.

La información de las órdenes de servicio se ve reflejada en múltiples documentos y reportes empleados por el equipo de Expo Santa Fe tanto para las actividades relacionadas a Operaciones y Contabilidad que incluyen aspectos tales como la entrega de servicios por parte de los equipos de operación y el  registro contable y  facturación por parte del equipo contable.

Objetivo global

Se debe crear una solución de software que permita configurar y administrar los eventos, productos y servicios, listas de precio, clientes de Expo Santa Fe y así mismo gestionar todos los procesos que son inherentes a la creación, operación, facturación y pago de órdenes de servicio. De igual manera, la solución de software debe permitir crear y administrar un Portal público para Expositores que sean autorizados a usarlo en eventos asignados, que les permita solicitar productos y servicios, pagar por ellos, recibir  facturas digitales, establecer un esquema de colaboración con el equipo de Expo Santa Fe, compartir documentos y acceder a información general de  Expo Santa Fe y del evento.

# OBJETIVOS

Los objetivos están definidos con base en la comprensión actual de IventIA de las necesidades planteadas por el Cliente:

1.- Implementar un módulo administrativo (el cual será llamado de aquí en adelante IventIA Core) cuya funcionalidad permita crear y administrar:

- Productos y Servicios

- Departamentos operativos

- Listas de precio

- Clientes (también definidos como Expositores que son Personas físicas o morales)

- Privilegios y Usuarios

- Eventos

- Stands

- Órdenes de servicio

- Solicitud de Facturas y Notas de crédito.

2.- Crear y administrar un Portal de Expositores con Market Place con las siguientes características:

- Mis Datos (administración de datos personales y fiscales del usuario)

- Mis Eventos (eventos a los que el usuario está relacionado)

- Portal del Evento

- Información general del Evento

- Nueva solicitud de Productos y Servicios

- Solicitudes anteriores de Productos y servicios

- Chatbot de ayuda al expositor.

# ALCANCE

El siguiente alcance de trabajo se basa en la comprensión actual de IventIA de las necesidades, el presupuesto y el cronograma del Cliente.

Se recibe el siguiente requerimiento por parte del área Administración e Información Comercial y del área de TI para una solución de software, el cual consiste en:

IventIA Core

1.- El módulo administrativo IventIA Core permitirá gestionar los roles y privilegios para usuarios, catálogos y flujos de trabajo necesarios para lograr los objetivos previamente descritos:

| SO | Recurso | Desc | Cantidad | Precio Unit | Desc | Total | Obser | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No] | Servicio de Internet (Mbps) | Servicio de Internet (Mbps) | 1 | 1,400.00 | 0% | 1,400.00 |  | LATE |
| *[ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO | Recurso | Desc | Cantidad | Precio Unit | Desc | Total | Obser | Tier |
| No] | Servicio de Limpieza | Servicio de Limpieza | 1 | 3,800.00 | 0% | 3,800.00 |  | LATE |
| *[ |  |  |  |  |  |  |  |  |